INFORME INDIVIDUAL

PROYECTO APT

Autoevaluación Fase 1 — Definición del Proyecto APT

| Estudiante | Emilio Andrés Fuentes Schreen |
| --- | --- |
| Equipo | Código Creativo |
| Rol | Scrum Master |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Asignatura | Proyecto APT (Capstone) |
| Sede | Duoc UC Plaza Norte |

Informe individual · Autoevaluación de la definición y planificación del Proyecto APT

# ÍNDICE

| Contenido | Pág. |
| --- | --- |
| Resumen | 3 |
| 1. Descripción del Proyecto APT | 3 |
| 2. Objetivos del Proyecto APT | 4 |
| 3. Relación con las competencias del perfil de egreso | 5 |
| 4. Relación con mis intereses profesionales | 6 |
| 5. Factibilidad dentro de la asignatura | 6 |
| 6. Propuesta metodológica de trabajo | 7 |
| 7. Plan de trabajo del Proyecto APT | 8 |
| 8. Propuesta de evidencias | 9 |
| 9. Conclusiones individuales | 9 |
| 10. Reflexión individual | 10 |
| 11. Fuentes documentales | 10 |

# Resumen

SIGMA (Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial) es un Proyecto APT orientado a digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de mantenimiento industrial de Hamburgo S.A., empresa de elaboración de productos de panificación que actualmente gestiona gran parte de sus procesos mediante órdenes de trabajo en papel, checklists impresos y bitácoras manuscritas. Esta forma de trabajo genera pérdida de trazabilidad, demoras en la comunicación entre jefatura y operarios, y falta de información oportuna para la toma de decisiones. La solución propuesta contempla un sistema web administrativo y una aplicación móvil para los operarios, ambos conectados mediante una API REST centralizada y una base de datos relacional, junto con un componente predictivo denominado SIGMA Intelligence. El proyecto será gestionado mediante la metodología ágil Scrum, con Sprints de dos semanas, un Product Backlog priorizado y validaciones progresivas junto al cliente. En mi rol de Scrum Master, seré responsable de facilitar la correcta aplicación de Scrum, coordinar las ceremonias del equipo, identificar y gestionar impedimentos, y apoyar el cumplimiento de los objetivos definidos para cada Sprint. Este informe individual describe la relevancia de SIGMA para el campo laboral de Ingeniería en Informática, su relación con las competencias del perfil de egreso y con mis intereses profesionales, la factibilidad de su desarrollo dentro de la asignatura, y los objetivos, metodología, plan de trabajo y evidencias propuestas para la Fase 1.

# 1. Descripción del Proyecto APT

## 1.1 Contexto y problemática

Hamburgo S.A. es una empresa dedicada a la elaboración industrial de productos de panificación, ubicada en la comuna de Renca. Actualmente, su área de mantenimiento gestiona gran parte de sus procesos de forma manual: la asignación de tareas se realiza en papel, las órdenes de trabajo se emiten en formato físico, los checklists se imprimen y las bitácoras se registran a mano. El inventario de maquinaria y repuestos tampoco cuenta con una plataforma digital integrada.

Esta forma de trabajo provoca pérdida o extravío de registros, dificultad para consultar el historial de mantenimiento de cada equipo, demoras en la comunicación entre la jefatura y los operarios, y falta de información y métricas en tiempo real sobre el estado de las órdenes de trabajo y la disponibilidad de los equipos.

## 1.2 Solución propuesta y alcance

Para responder a esta necesidad, el equipo Código Creativo propone desarrollar SIGMA, una plataforma integral compuesta por un sistema web y una aplicación móvil, bajo un modelo multicliente y multipaís que permita, en el futuro, implementarla en otras organizaciones con necesidades similares.

| Componente | Alcance |
| --- | --- |
| Sistema web administrativo | Gestión y supervisión centralizada de clientes, plantas, usuarios, equipos, tareas, órdenes de trabajo, checklists, bitácoras, inventario e indicadores de gestión. |
| Aplicación móvil para operarios | Recepción y ejecución de tareas y órdenes de trabajo, checklists digitales, registro de bitácoras y evidencias, y reporte de incidencias directamente desde terreno. |
| API REST y base de datos | Servicios centralizados que integran ambas plataformas, garantizando sincronización, seguridad y disponibilidad de la información. |
| SIGMA Intelligence | Componente de analítica y predicción, apoyado en Azure AI, orientado a identificar patrones y anticipar posibles fallas de los equipos. |

## 1.3 Relevancia del proyecto

SIGMA es un proyecto relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque aborda un problema real de transformación digital en un entorno industrial, aplicando de manera integrada competencias de ingeniería de requisitos, arquitectura de software, bases de datos, desarrollo web y móvil, y gestión de proyectos. Su enfoque multicliente y multipaís, además, transforma el proyecto en un producto tecnológico con potencial de escalamiento y comercialización, lo que amplía su valor más allá del caso de Hamburgo S.A. y refleja una necesidad concreta del mercado, donde las empresas industriales requieren digitalizar y trazar sus procesos de mantenimiento para mejorar su productividad y competitividad.

# 2. Objetivos del Proyecto APT

## 2.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar SIGMA, una solución tecnológica web y móvil, escalable, multicliente y multipaís, orientada a digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de mantenimiento industrial, utilizando a Hamburgo S.A. como primer caso de implementación y validación en un entorno productivo real.

## 2.2 Objetivos específicos

- Analizar y modelar los procesos de mantenimiento de Hamburgo S.A., levantando requerimientos y definiendo los procesos AS-IS y TO-BE.

- Planificar y gestionar el proyecto mediante la metodología Scrum, organizando el trabajo en Sprints con objetivos claros y medibles.

- Construir y priorizar el Product Backlog a partir de los requerimientos levantados, manteniéndolo actualizado durante todo el proyecto.

- Coordinar al equipo de trabajo y facilitar la comunicación con Hamburgo S.A. durante las distintas etapas del proyecto.

- Diseñar e implementar una arquitectura de software escalable que integre el sistema web, la aplicación móvil y la API REST.

- Desarrollar el sistema web administrativo y la aplicación móvil para operarios, priorizando las funcionalidades de mayor valor.

- Realizar seguimiento del avance del proyecto mediante los eventos y artefactos de Scrum, identificando y gestionando impedimentos.

- Validar el funcionamiento, la integración y la usabilidad de SIGMA junto a la jefatura y los operarios de Hamburgo S.A.

# 3. Relación con las competencias del perfil de egreso

SIGMA me permite desarrollar de manera integrada competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, particularmente aquellas asociadas a la gestión de proyectos tecnológicos. La siguiente tabla relaciona cada competencia con su aplicación en el proyecto y con mi contribución individual como Scrum Master.

| Competencia | Aplicación en SIGMA | Contribución individual (Scrum Master) |
| --- | --- | --- |
| C4 – Evaluar y gestionar proyectos durante su ciclo de vida | Planificación por Sprints, seguimiento de avances, gestión de riesgos e impedimentos. | Facilitar la aplicación de Scrum, coordinar ceremonias y dar seguimiento al cumplimiento de los Sprint Goals. |
| C3 – Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos | Levantamiento AS-IS/TO-BE, construcción de historias de usuario y Product Backlog. | Apoyar la organización del levantamiento de información y la priorización del backlog junto al Product Owner. |
| C1 – Diseñar soluciones de software innovadoras y de calidad | Arquitectura del sistema web, app móvil, API REST y base de datos. | Coordinar la comunicación entre los responsables técnicos y velar por el cumplimiento de la Definition of Done. |
| C6 – Desarrollar proyectos de software para plataformas móviles | Aplicación móvil Flutter para operarios de terreno. | Facilitar la planificación de los Sprints correspondientes al desarrollo móvil y su validación con usuarios. |

## 3.1 Indicadores de calidad disciplinarios presentes en el proyecto

De acuerdo con la pauta de autoevaluación, a continuación se identifican los indicadores de calidad de las competencias del perfil de egreso que se encuentran presentes en el diseño del Proyecto APT presentado.

| Competencia del perfil de egreso | Indicador de calidad | Presente en SIGMA |
| --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Sí. Se define un Plan de Trabajo, una Carta Gantt y una organización en Sprints de dos semanas. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Sí. Se contemplan Sprint Review, Sprint Retrospective, Burndown Chart e Impediment Log como mecanismos de control. |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos. | Levanta y modela requerimientos mediante procesos AS-IS/TO-BE. | Sí. Se planifica el levantamiento de requerimientos con Hamburgo S.A. y la construcción del Product Backlog. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el desarrollo. | 4.1 y 4.2 Construye e integra los componentes de una solución de software. | Sí, de forma transversal al equipo: sistema web, aplicación móvil, API REST y base de datos integrados. |

# 4. Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales se orientan principalmente a la gestión de proyectos tecnológicos, la coordinación de equipos de trabajo y la mejora continua de procesos mediante el uso de herramientas digitales. Me interesa participar en proyectos donde sea posible organizar, planificar y supervisar el desarrollo de soluciones tecnológicas, procurando que los objetivos se cumplan de manera ordenada y que exista una comunicación efectiva entre los integrantes del equipo y los actores involucrados.

| Interés profesional | Relación con SIGMA |
| --- | --- |
| Gestión ágil de proyectos | SIGMA se gestionará mediante Scrum, lo que me permitirá fortalecer competencias de planificación, seguimiento de avances e identificación de impedimentos. |
| Coordinación de equipos | El proyecto requiere coordinar al equipo de desarrollo y mantener una comunicación permanente con Hamburgo S.A. |
| Transformación digital de procesos | SIGMA constituye un proceso concreto de transformación digital dentro de un entorno industrial real. |
| Escalabilidad y valor de negocio | El carácter multicliente y multipaís de SIGMA permite abordar el proyecto también desde una perspectiva de evolución y generación de valor para futuras organizaciones. |

Participar en el desarrollo de SIGMA contribuirá a mi crecimiento profesional al permitirme aplicar conocimientos de gestión de proyectos, metodologías ágiles y coordinación de equipos en un contexto real, fortaleciendo mi capacidad para enfrentar proyectos tecnológicos de mayor complejidad en el futuro.

# 5. Factibilidad dentro de la asignatura

Considero que SIGMA es factible de desarrollar dentro del periodo académico si se mantiene un alcance priorizado y se organiza el trabajo mediante sprints quincenales con entregables definidos.

| Factor | Argumento de factibilidad |
| --- | --- |
| Duración del semestre | El tiempo disponible permite completar el desarrollo si se prioriza el Product Backlog y se planifica por Sprints de dos semanas. |
| Horas asignadas a la asignatura | Las horas de Portafolio de Título permiten un esfuerzo sostenido, con seguimiento docente y retroalimentación periódica del cliente. |
| Materiales requeridos | Se utilizarán herramientas gratuitas o de acceso académico: Visual Studio, Visual Studio Code, SQL Server Express, Git/GitHub, Figma y Trello. |
| Cliente real | Hamburgo S.A. cuenta con un jefe de área comprometido, lo que garantiza acceso a información y retroalimentación continua. |
| Riesgos y forma de resolverlos | Cambios en los requerimientos y disponibilidad limitada del cliente se gestionarán mediante priorización del Product Backlog, comunicación asíncrona e iteraciones cortas. |
| Condición de factibilidad El alcance mínimo del proyecto debe priorizar la integración de las funcionalidades esenciales de mantenimiento y la validación con Hamburgo S.A. antes de incorporar mejoras secundarias, manteniendo así el proyecto dentro de los tiempos del periodo académico. |

# 6. Propuesta metodológica de trabajo

Para la planificación, gestión y desarrollo de SIGMA se utilizará la metodología ágil Scrum, organizada en Sprints de dos semanas. Al finalizar cada Sprint se obtendrá un incremento funcional que permitirá recopilar retroalimentación y ajustar las siguientes iteraciones.

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Catalina Pescio | Representar las necesidades del producto, administrar y priorizar el Product Backlog. |
| Scrum Master | Emilio Fuentes | Facilitar la correcta aplicación de Scrum, coordinar los eventos, gestionar impedimentos y promover el cumplimiento de los objetivos de cada Sprint. |
| Developer | Bryan Chávez | Ejecutar las actividades técnicas de análisis, diseño, desarrollo e integración de las plataformas. |

## 6.1 Ciclo de trabajo como Scrum Master

- Facilitar el levantamiento de requerimientos junto al equipo y Hamburgo S.A.

- Apoyar la construcción y priorización del Product Backlog junto al Product Owner.

- Coordinar el Sprint Planning, asegurando que el objetivo del Sprint quede claramente definido.

- Facilitar el Daily Scrum, identificando dificultades o impedimentos que afecten al equipo.

- Registrar y gestionar los impedimentos detectados durante el Sprint mediante el Impediment Log.

- Coordinar el Sprint Review, recopilando retroalimentación de los interesados.

- Facilitar la Sprint Retrospective, promoviendo la mejora continua del equipo.

## 6.2 Criterio de terminado (Definition of Done)

Una historia de usuario se considerará terminada cuando cumpla sus criterios de aceptación, haya sido integrada y probada, cuente con la documentación correspondiente y haya sido revisada por el equipo antes de su presentación en el Sprint Review.

# 7. Plan de trabajo del Proyecto APT

El siguiente plan distribuye el trabajo del equipo a lo largo de las tres fases de la asignatura, manteniendo la coordinación y el seguimiento como responsabilidad transversal del Scrum Master.

| Periodo | Fase | Actividades principales | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanas 1-4 | Definición del proyecto | Levantamiento de requerimientos, mapeo de actores, AS-IS/TO-BE, visión del proyecto, Impact Mapping y Product Backlog inicial. | Documento de definición, Product Backlog priorizado y planificación aprobada. |
| Semanas 5-14 | Desarrollo técnico y gestión Scrum | Sprints quincenales con Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Retrospective; desarrollo incremental del sistema web y app móvil. | Incrementos funcionales validados y evidencias de gestión Scrum (tableros, burndown, impediment log). |
| Semanas 15-18 | Validación, cierre e implementación | Pruebas de aceptación, validación de usabilidad con operarios, capacitación, consolidación de evidencias y cierre formal del proyecto. | Versión piloto validada, documentación consolidada y retrospectiva final del proyecto. |

## 7.1 Seguimiento del plan

El avance del proyecto será revisado en cada Sprint mediante el Scrum Board, el cumplimiento del Sprint Goal y el registro de impedimentos. Como Scrum Master, mi función será identificar oportunamente las desviaciones respecto de la planificación y facilitar los ajustes necesarios junto al equipo.

# 8. Propuesta de evidencias

Las siguientes evidencias permitirán demostrar el avance del proyecto y la correcta aplicación de la metodología Scrum durante las tres fases del Proyecto APT.

| Evidencia | Contenido verificable | Competencia que respalda |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog priorizado | Historias de usuario priorizadas por valor de negocio. | C3, C4 |
| Sprint Planning / Sprint Goal | Objetivo del Sprint, historias seleccionadas y tareas asociadas. | C4 |
| Scrum Board | Tablero visual con el estado de las tareas de cada Sprint. | C4 |
| Burndown Chart | Gráfico de avance del trabajo pendiente durante cada Sprint. | C4 |
| Impediment Log | Registro de impedimentos, responsables y acciones de resolución. | C4 |
| Sprint Review y Retrospective | Registro de la revisión del incremento y de la mejora continua del equipo. | C4 |
| Definition of Done | Documento con los criterios mínimos para considerar terminada una historia de usuario. | C1, C4 |
| Criterio de aceptación de las evidencias Una evidencia será válida cuando sea identificable, esté fechada o versionada, se encuentre vinculada a una actividad concreta del plan de trabajo y permita verificar objetivamente el avance del proyecto y la aplicación de Scrum. |

# 9. Conclusiones individuales

La primera fase del proyecto SIGMA me ha permitido comprender con mayor profundidad la importancia de planificar y organizar un proyecto tecnológico antes de comenzar su desarrollo. Un proyecto de software no depende únicamente de las capacidades técnicas; también es necesario comprender las necesidades reales de la organización, definir objetivos claros, organizar el trabajo del equipo, gestionar posibles riesgos y mantener una comunicación efectiva entre todos los participantes.

Mi rol como Scrum Master se relaciona directamente con mis intereses profesionales, ya que me permite participar en la planificación, la coordinación del equipo, el seguimiento de avances y la mejora continua. Considero que SIGMA cuenta con una base sólida porque responde a una problemática real dentro de un entorno industrial, y porque la metodología Scrum entrega una estructura clara para gestionar el alcance, los riesgos y la comunicación con los interesados durante todo el proyecto.

El principal desafío para las siguientes fases será mantener una adecuada coordinación del equipo, gestionar correctamente el alcance y asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos para cada Sprint dentro del periodo académico, manteniendo además el Product Backlog actualizado de acuerdo a la retroalimentación obtenida de Hamburgo S.A.

# 10. Reflexión individual

Durante el desarrollo de la Fase 1 pude reflexionar sobre la importancia de contar con una estructura clara antes de iniciar un proyecto tecnológico. Comprendí que definir correctamente el problema, los objetivos, la metodología, los recursos y las posibles dificultades permite al equipo construir una planificación más realista y organizada. También entendí que la gestión de proyectos no consiste solamente en asignar tareas, sino también en coordinar personas, realizar seguimiento, identificar riesgos y apoyar al equipo cuando surgen problemas.

Como Scrum Master, considero que uno de mis principales desafíos será ayudar al equipo a mantener una dirección clara y una forma de trabajo organizada. Para lograrlo, debo continuar fortaleciendo mis habilidades de comunicación, mi capacidad para facilitar las ceremonias ágiles y mi capacidad para identificar impedimentos de forma temprana, antes de que afecten el avance del equipo.

Esta experiencia también me ha permitido valorar la importancia de trabajar sobre una necesidad real. SIGMA no es solamente un proyecto académico, sino una propuesta que busca aportar a la transformación digital de un proceso industrial. Considero que una de mis fortalezas es mi interés genuino por la planificación, la coordinación y la gestión de proyectos. Sin embargo, también reconozco que debo seguir profundizando mis conocimientos sobre metodologías ágiles y herramientas de gestión.

Para las siguientes fases, mi objetivo será participar activamente en la coordinación del equipo, realizar seguimiento al trabajo planificado, apoyar la identificación y resolución de impedimentos, y contribuir a la mejora continua del proyecto SIGMA.

# 11. Fuentes documentales

Código Creativo. (2026). 1.5_Guía Estudiante Fase 1: Definición Proyecto APT (Español) [Documento académico de trabajo]. Carrera de Ingeniería en Informática, Duoc UC, sede Plaza Norte.

Código Creativo. (2026). Pauta de Autoevaluación Fase 1 – Definición del Proyecto APT [Instrumento de evaluación formativa]. Asignatura Capstone (PTY4614), Duoc UC.

Código Creativo. (2026). Informe Técnico Proyecto APT – SIGMA [Documento interno de definición y fundamentación del proyecto].

Alcance de las fuentes El contenido de este informe fue elaborado a partir de la guía académica de la Fase 1 y de la pauta de autoevaluación entregada por la asignatura, tomando como base los antecedentes técnicos consolidados del Proyecto SIGMA.