SPRINT REVIEW · SPRINT 2

SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

Acta de la revisión del incremento con el cliente · 29 de septiembre de 2026 · Sprint 2 «Activos» (16-09-2026 al 29-09-2026)

| Evento | Sprint Review (Guía Scrum 2020): inspección del Incremento y adaptación del Product Backlog |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 · Activos · del 16-09-2026 al 29-09-2026 · 22 historias · 109 puntos comprometidos |
| Fecha y duración | 29-09-2026 · 16:00 a 17:30 (1,5 h; timebox máximo 4 h para un Sprint de dos semanas) |
| Lugar | Sala de reuniones de Hamburgo S.A., Planta Renca · videollamada para el equipo |
| Facilita | Emilio Fuentes (Scrum Master) |
| Presenta el incremento | Bryan Chávez y Emilio Fuentes (Developers) |
| Registra el acta | Emilio Fuentes |
| Producto | SIGMA · cliente piloto Hamburgo S.A. |

# 1. Asistentes

| Nombre | Rol | Organización |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner | Código Creativo |
| Emilio Fuentes | Scrum Master | Código Creativo |
| Bryan Chávez | Developer | Código Creativo |
| Rodrigo Quezada | Jefe de Mantenimiento · Planta Renca (stakeholder) | Hamburgo S.A. |
| Marcela Aravena | Administradora del sistema en el cliente (stakeholder) | Hamburgo S.A. |

# 2. Objetivo del Sprint

«Activos»: que la planta exista dentro de SIGMA —sus posiciones funcionales, los equipos que las ocupan, sus componentes, atributos técnicos y medidores—, con el módulo comercial de suscripciones. Tras la Sprint Review 1, la parte de la app (consulta en terreno por QR y sincronización) se entrega en el Sprint 6.

# 3. Incremento presentado

Estado de las 22 historias comprometidas al cierre del Sprint:

| HU | Historia | Plataforma | Pts | Estado al cierre | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-030 | Administrar tipos de activo | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-031 | Administrar modelos de activo | Web | 3 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-032 | Definir los atributos técnicos de un tipo de activo | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-033 | Registrar una posición funcional | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-034 | Generar e imprimir el código QR de una posición | Web | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-035 | Registrar un activo | Web | 8 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-036 | Registrar los componentes de un activo | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-037 | Consultar la ficha y el historial de un activo | Web y App | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-038 | Cambiar el estado de un activo indicando el motivo | Web y App | 3 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-040 | Administrar unidades de medida | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-041 | Administrar variables de condición | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-042 | Configurar el medidor de un activo | Web | 3 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | App | 3 | Movida a Sprint 6 |  |
| HU-044 | Registrar una medición de condición | App | 5 | Movida a Sprint 6 |  |
| HU-045 | Consultar la serie histórica de una variable | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | App | 13 | Movida a Sprint 6 |  |
| HU-154 | Escanear el código QR de una posición | App | 5 | Movida a Sprint 6 |  |
| HU-190 | Administrar planes comerciales | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-191 | Contratar o renovar una suscripción | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-192 | Consultar el estado de mi suscripción | Web | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-193 | Bloquear el acceso por suscripción vencida | Web y App | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-194 | Registrar el pago de una suscripción | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |

Resumen: 18 historias terminadas (83 puntos) y 4 movidas al Sprint 6 por ser de la app móvil (26 puntos), según la Decisión 1 de la Sprint Review 1. El informe de pruebas del Sprint 2 ejercitó 47 casos de aceptación, de los que 45 cumplen; los 2 que no cumplen son criterios de la app sin conexión (HU-193 #4, HU-037 #3), que se verifican en el Sprint 6.

## 3.1 Lo que se demostró

Posiciones funcionales de la planta con su código QR impreso en hoja de etiquetas (HU-033, HU-034).

Alta de activo con serie única por cliente, sus componentes y la ficha del activo con su historial (HU-035, HU-036, HU-037).

Cambio de estado del activo con motivo obligatorio (HU-038).

Tipos, modelos y atributos técnicos por tipo de activo (HU-030, HU-031, HU-032).

Unidades de medida, variables de condición, configuración del medidor y serie histórica de una variable con gráfico (HU-040, HU-041, HU-042, HU-045).

Módulo comercial: planes, contratación y renovación, estado de la suscripción, registro del pago y bloqueo por suscripción vencida (HU-190 a HU-194).

## 3.2 Lo que NO se entregó y por qué

HU-150 Sincronizar los datos hacia el dispositivo (App): movida al Sprint 6 por ser de la app móvil. El lado servidor que consumirá la app ya está construido.

HU-043 Registrar una lectura de medidor desde terreno (App): movida al Sprint 6 por ser de la app móvil. El lado servidor que consumirá la app ya está construido.

HU-154 Escanear el código QR de una posición (App): movida al Sprint 6 por ser de la app móvil. El lado servidor que consumirá la app ya está construido.

HU-044 Registrar una medición de condición (App): movida al Sprint 6 por ser de la app móvil. El lado servidor que consumirá la app ya está construido.

# 4. Retroalimentación de los stakeholders

Rodrigo Quezada (Jefe de Mantenimiento) y Marcela Aravena (Administradora) revisaron el incremento y plantearon lo siguiente:

Los QR de las posiciones impresos y leídos resuelven bien; piden que bodegas y repuestos se identifiquen igual.

La administradora valora ver la vigencia y el pago de la suscripción; pide que el aviso de vencimiento aparezca antes del bloqueo.

El Jefe de Mantenimiento quiere que la serie histórica de las variables le avise cuando algo se sale de lo normal, sin tener que mirar el gráfico.

La Product Owner recoge los tres puntos; ninguno cambia el contenido del Product Backlog, y el primero confirma el orden del Sprint 3.

# 5. Decisiones: adaptación del Product Backlog

Decisión 1 — Se aceptan las 18 historias web del Sprint 2; las 4 de la app quedan en el Sprint 6, como se decidió en la Sprint Review 1.

Decisión 2 — El Sprint 3 «Recursos y recurrencia» se mantiene: inventario primero, y las etiquetas QR de bodegas y repuestos usan el mismo mecanismo que el QR de las posiciones.

Decisión 3 — Toda regla de negocio que la pantalla exige se valida también en el servidor; dos defectos del Sprint lo mostraron (serie duplicada y motivo vacío por la API).

# 6. Riesgos e impedimentos

SMTP, almacenamiento de archivos y clave de Google Maps (impedimentos n.º 1, 2 y 4): siguen «en gestión» con fecha Sprint 6, según la Decisión 5 de la Review 1.

Carga del Sprint 6: sigue siendo el riesgo principal del proyecto (acuerdo A4 de la Retro 1, pendiente).

Carga desbalanceada: Emilio terminó 96 tareas, en su mayoría pantallas web; se revisa en la retrospectiva y en el Sprint Planning 3.

# 7. Próximos pasos

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning 3 con el objetivo «Recursos y recurrencia». | Equipo Scrum | 30-09-2026 |
| Mostrar en el encabezado los días que faltan para el vencimiento de la suscripción. | Bryan Chávez | Sprint 3 |
| Revisar que cada regla que exige una pantalla del Sprint 2 esté también en su SP. | Bryan Chávez | Sprint 3 |

# 8. Conformidad

La Product Owner acepta el incremento del Sprint 2: 18 historias terminadas y validadas. Las 4 historias de la app quedan para el Sprint 6.

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner |  |
| Emilio Fuentes | Scrum Master |  |
| Bryan Chávez | Developer |  |
| Rodrigo Quezada | Jefe de Mantenimiento · Planta Renca (stakeholder) |  |
| Marcela Aravena | Administradora del sistema en el cliente (stakeholder) |  |