ARTEFACTO SCRUM

Definition of Done

Definición de Terminado del incremento

SIGMA

Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGMA — Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial |
| Equipo | Código Creativo |
| Cliente piloto | Hamburgo S.A. — Planta Renca, Región Metropolitana, Chile |
| Artefacto | Definition of Done (DoD) · evidencia de la semana 5 |
| Responsable | Equipo completo · acuerdo del Sprint 1, vigente para todo el proyecto |
| Metodología | Scrum. Sprints de dos semanas |
| Aplica a | Toda historia de usuario del Product Backlog, en los seis Sprints |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 28 de agosto de 2026 |
| Estado | Acordada y vigente |

# 1. Qué es y para qué sirve

La Definition of Done es el acuerdo del equipo sobre qué significa que una historia esté terminada. No describe cómo se construye una funcionalidad ni qué debe hacer: eso está en el Product Backlog. Describe la barra que toda historia debe superar, sea cual sea su contenido, antes de que el equipo pueda decir que está hecha.

Una historia está terminada cuando cumple los diez criterios de este documento. Mientras falte uno, la historia sigue en curso, no cuenta en el avance del Sprint y sus puntos no se suman a la velocidad del equipo.

El acuerdo importa por una razón práctica: sin una definición común, «terminado» significa cosas distintas para cada integrante. Para quien programa suele bastar con que la pantalla funcione en su equipo; para quien valida, con que el cliente pudiera usarla. Esa diferencia es la que produce el trabajo que reaparece dos Sprints después.

## 1.1 Distinción con los criterios de aceptación

Los dos se confunden con facilidad y no son lo mismo: los criterios de aceptación son propios de cada historia; la Definition of Done es común a todas.

|  | Criterios de aceptación | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Una historia en particular. | Todas las historias, en todos los Sprints. |
| Qué define | Qué debe hacer la funcionalidad. | Con qué calidad debe estar construida y verificada. |
| Quién los escribe | La Product Owner, con el equipo. | El equipo completo, como acuerdo. |
| Cuándo cambian | Con cada historia. | Rara vez, y siempre en una Retrospectiva. |
| Ejemplo | «Cuando fallo cinco veces consecutivas en quince minutos, la cuenta se bloquea.» | «Los permisos se validan en el servidor, no solo ocultando controles en la interfaz.» |

## 1.2 Distinción con la Definición de Listo

La Definición de Listo se aplica a la entrada del Sprint y la Definition of Done a su salida: una historia entra al Sprint Backlog cuando está lista —escrita, con criterios aceptados, campos definidos, estimada y sin dependencias pendientes— y sale cuando está terminada según este documento.

# 2. Los diez criterios

Los criterios se agrupan en cuatro dimensiones. La agrupación es de lectura: para dar una historia por terminada se verifican los diez, sin excepción y sin negociación durante el Sprint.

## 2.1 Funcionalidad y experiencia

| N.º | Criterio | Cómo se verifica | Quién verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican y pasan. | Se recorre cada escenario Dado / Cuando / Entonces de la historia sobre el ambiente de demostración y se marca su resultado en la hoja «Criterios de aceptación» del Sprint Backlog. | Developer y Product Owner |
| 2 | Una persona ajena al equipo la utiliza sin explicación previa y completa la tarea. | Se pide a alguien que no participó en la construcción que ejecute la tarea principal de la pantalla, sin instrucciones y sin nadie al lado. | Scrum Master |

El criterio 2 es el más exigente y el más útil del acuerdo: una pantalla que necesita a su desarrollador al lado para ser usada no está terminada, está demostrada.

## 2.2 Reglas propias del producto

Estos tres criterios no son buenas prácticas genéricas: son las condiciones que hacen que SIGMA sea el producto que la visión declara. Una historia que las incumple puede funcionar y aun así romper el producto.

| N.º | Criterio | Cómo se verifica | Quién verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Los permisos se validan en el servidor y no solamente ocultando controles en la interfaz. | Se invoca el endpoint directamente, con un usuario sin el permiso correspondiente, y debe ser rechazado aunque la interfaz nunca ofrezca la acción. | Developer |
| 4 | Ningún dato de otro cliente resulta accesible. Se verifica de forma explícita con dos clientes cargados. | Con dos clientes en la base y dos sesiones simultáneas, se repiten las consultas de la historia y se comprueba que ninguna devuelve información del otro cliente. | Developer |
| 5 | Si la historia involucra la aplicación móvil, funciona sin conexión y sincroniza sin generar registros duplicados. | Se ejecuta la historia completa con el modo avión activado y se sincroniza después; se verifica que no aparezcan registros repetidos y que se conserve la fecha real de ocurrencia. | Developer |

## 2.3 Construcción y verificación técnica

| N.º | Criterio | Cómo se verifica | Quién verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Existe al menos un caso de prueba por escenario de aceptación y todos se ejecutan con resultado correcto. | Se contrastan los casos de prueba registrados con los escenarios de la historia: la cantidad debe coincidir y ninguno puede quedar sin ejecutar. | Developer |
| 7 | El código fue revisado por un integrante distinto de quien lo escribió, está integrado en la rama principal y no deja advertencias del compilador. | La revisión queda registrada en el repositorio antes de integrar; la compilación de la rama principal termina sin advertencias. | Scrum Master |
| 8 | La funcionalidad está desplegada en el ambiente de demostración con datos de prueba. | Se abre la funcionalidad en el ambiente de demostración, con datos cargados, desde un equipo que no es el del desarrollador. | Developer |

## 2.4 Idioma y documentación

| N.º | Criterio | Cómo se verifica | Quién verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Los textos están en español de Chile y no hay cadenas de texto fijas en el código. | Se revisa que todo texto visible provenga del archivo de recursos y que no queden literales escritos dentro del código. | Developer |
| 10 | El endpoint queda documentado, el cambio en el modelo de datos queda registrado y la historia queda cerrada en el Sprint Backlog. | El endpoint aparece en Swagger con su contrato; el cambio de modelo está en la documentación técnica; la historia figura como «Terminada» en el archivo del Sprint. | Scrum Master |

# 3. Cómo se aplica

## 3.1 Durante el Sprint

La verificación no ocurre el último día. Cada criterio se comprueba cuando corresponde: las pruebas y la revisión de código al terminar la construcción, el aislamiento entre clientes junto con los permisos, y el uso por una persona ajena antes de la Sprint Review. Dejar los diez criterios para el final convierte la Definition of Done en un trámite y no en un control.

## 3.2 Qué ocurre si una historia no la cumple

No se demuestra. La historia no se presenta como terminada en la Sprint Review.

No se contabiliza. Sus puntos no se cuentan en el avance del Sprint ni en la velocidad del equipo. No se cuentan parcialmente: una historia al noventa por ciento aporta cero.

Vuelve al backlog. Vuelve al Product Backlog con su estimación original y la Product Owner decide su prioridad para el Sprint siguiente. No se arrastra en silencio.

Se lleva a la Retrospectiva. Si el incumplimiento se repite por la misma causa, esa causa entra a la Retrospectiva como impedimento, no como error de una persona.

## 3.3 Cuándo cambia este acuerdo

La Definition of Done se revisa únicamente en la Retrospectiva y se modifica por acuerdo del equipo completo. Un criterio puede agregarse cuando el equipo detecta un tipo de defecto que se repite; ninguno puede eliminarse ni suspenderse para alcanzar el compromiso de un Sprint. Bajar la barra para que un Sprint cierre a tiempo es exactamente lo que la Definition of Done existe para impedir.

Ningún criterio se relaja durante un Sprint en curso, por ningún motivo. Si el compromiso no alcanza, se reduce el alcance, no la calidad.

## 3.4 Dónde se registra

La verificación se registra en el propio Sprint Backlog: cada archivo de Sprint incluye la hoja «Definition of Done» con los diez criterios y la hoja «Criterios de aceptación» con los escenarios de cada historia. Una historia se marca como «Terminada» en la hoja «Historias» solo cuando ambas verificaciones están completas.

| Rol | Nombre | Responsabilidad sobre la Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Catalina Pescio | Acepta o rechaza el incremento contrastándolo con este acuerdo. No puede aceptar una historia que incumpla un criterio, ni siquiera si la funcionalidad le parece suficiente. |
| Scrum Master | Emilio Fuentes | Resguarda que el acuerdo se aplique en cada Sprint, verifica los criterios que le corresponden y lleva a la Retrospectiva los incumplimientos que se repiten. |
| Developer | Bryan Chávez | Construye de modo que los diez criterios se cumplan y ejecuta las verificaciones técnicas antes de declarar una historia terminada. |

Este acuerdo entra en vigencia con el Sprint 1 y se aplica sin cambios a los seis Sprints del proyecto, hasta la entrega final del 1 de diciembre de 2026.