INFORME DE PRUEBAS · API REST

Iniciar sesión en SIGMA

Historia HU-001 · Endpoint POST /sesion · Pruebas con Postman y documentación en Swagger

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGMA |
| Módulo | API REST — Autenticación (app móvil) |
| Historia | HU-001 — Iniciar sesión en SIGMA |
| Tareas | T-1011 (Pruebas) · T-1012 (Documentación en Swagger) |
| Responsable | Catalina Pescio |
| Endpoint | POST /sesion |
| URL base | http://localhost/SIGMA/Servicio/API |
| Herramientas | Postman (colección de pruebas) · Swagger (Swashbuckle 5.6.0) |
| Fecha | 03-09-2026 |

# 1. Introducción y alcance

Este informe documenta las pruebas realizadas sobre el endpoint de inicio de sesión de la API de SIGMA (HU-001), su documentación en Swagger, y los defectos encontrados, con sus posibles soluciones al final.

Se ejecutó un caso de prueba por cada uno de los cuatro criterios de aceptación (CA) de HU-001, por sus dos canales: la API (con una colección de Postman) y la interfaz web del sitio Intranet. Como evidencia se incluyen las peticiones, las respuestas reales del servidor, capturas de la interfaz de Swagger y capturas del navegador durante las pruebas web.

# 2. Entorno y herramientas

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Tecnología | ASP.NET Web API 2 · .NET Framework 4.8 · Autenticación JWT |
| Documentación | Swagger (Swashbuckle 5.6.0), publicado en /swagger |
| Pruebas (API) | Colección Postman «SIGMA · HU-001 Login» (un request por criterio, con assertions) |
| Pruebas (web) | Sitio Intranet en http://localhost/SIGMA/Intranet (compilado y en ejecución) |
| Base de datos | db_acd593_sigma — respondiendo |
| Cuenta habilitada | catalina@codigocreativo.cl (cliente «Hamburgo SA») |
| Cuenta deshabilitada | test.ca3@sigma.cl — creada para CA3 (usu_habilitado = 0) |

Las cuentas de prueba son de desarrollo, sin valor productivo.

# 3. Cómo lo muestra el sistema: documentación en Swagger

El endpoint quedó documentado y publicado en vivo. La interfaz de Swagger lista todos los recursos de la API (entre ellos «Sesion») y permite ejecutar cada endpoint con el botón «Try it out».

Figura — Interfaz de Swagger en /swagger: lista de recursos publicados por la API.

Al abrir POST /sesion, Swagger muestra las notas de implementación, el cuerpo esperado y la tabla de respuestas documentadas (200/401/402/403/423):

Figura — POST /sesion documentado en Swagger, con su cuerpo y las cinco respuestas.

# 4. Método de prueba en Postman

Se construyó una colección Postman con un request por criterio de aceptación. Cada request lleva assertions (pm.test) que verifican el criterio: el resultado global (verde/rojo) refleja si el criterio se cumple.

| Request | Método y cuerpo | Verificación principal (assertion) |
| --- | --- | --- |
| CA1 · Credenciales válidas | POST /sesion · login+password correctos | HTTP 200 y devuelve un token JWT |
| CA2 · Credenciales inválidas | POST /sesion · password incorrecta | HTTP 401 y mensaje «Correo o contraseña incorrectos» |
| CA3 · Cuenta deshabilitada | POST /sesion · cuenta deshabilitada | No inicia sesión y muestra «Su cuenta no está habilitada» |
| CA4 · Bloqueo por intentos | POST /sesion · 5 intentos fallidos | HTTP 423 e informa el tiempo restante |

Para ejecutarla: Postman → Import → seleccionar el archivo de la colección; luego abrir cada request y pulsar Send (o usar el Collection Runner). Los resultados aparecen en la pestaña «Test Results».

Capturas del proceso de testing en Postman:

Figura — Colección importada con los 4 requests. CA1 devuelve 200 y la pestaña «Test Results 2/3»: dos tests pasan y uno falla (Defecto 1, backing fields).

Figura — CA3 en Postman: la API responde 403 con el mensaje genérico del framework (Defecto 2).

Figura — CA4 en Postman: tras los intentos fallidos, 423 «Su cuenta está bloqueada… Vuelva a intentar en 16 minuto(s)».

# 5. Pruebas de la API (Postman): casos y evidencias

Evidencia de cada ejecución contra la API: la petición enviada y la respuesta real del servidor (como la muestra el sistema).

## CA1 · Credenciales válidas

Criterio: cuenta habilitada + credenciales correctas → accede y se registra el último acceso.

POST /sesion   { "login": "catalina@codigocreativo.cl", "password": "1" }

Respuesta — HTTP 200:

{ "<usuario>k__BackingField": 3,
  "<cliente_nombre>k__BackingField": "Hamburgo SA",
  "<token>k__BackingField": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "<expira_minutos>k__BackingField": 480 }

Veredicto — No cumple  Concede el acceso (200 + token), pero la respuesta expone los backing fields en vez de las propiedades. Ver Defecto 1.

## CA2 · Credenciales inválidas

Criterio: password incorrecta → 401 con «Correo o contraseña incorrectos», sin revelar el campo, y queda en el log.

POST /sesion   { "login": "catalina@codigocreativo.cl", "password": "clave_incorrecta_xyz" }

Respuesta — HTTP 401:

{ "Message": "Equivalent to HTTP status 401. Unauthorized indicates
   that the requested resource requires authentication..." }

Veredicto — No cumple  El código 401 es correcto, pero el cuerpo no trae el mensaje exigido: llega un texto genérico en inglés. Ver Defecto 2.

## CA3 · Cuenta deshabilitada

Criterio: cuenta deshabilitada + credenciales correctas → «Su cuenta no está habilitada. Contacte al administrador» y no inicia sesión.

Para este caso se creó la cuenta de prueba test.ca3@sigma.cl con usu_habilitado = 0.

POST /sesion   { "login": "test.ca3@sigma.cl", "password": "Test1234" }

Respuesta — HTTP 403:

{ "Message": "Equivalent to HTTP status 403. Forbidden indicates that
   the server refuses to fulfill the request." }

Veredicto — No cumple (parcial)  No inicia sesión (403, sin token), que es correcto. Pero el mensaje exigido no llega: SEL_LOGIN sí genera «Su cuenta no está habilitada», y el cliente recibe el texto genérico. Confirma que el Defecto 2 también afecta al 403, no solo al 401.

## CA4 · Bloqueo por intentos fallidos

Criterio: 5 fallos en 15 minutos → la cuenta se bloquea 15 minutos e informa el tiempo restante.

POST /sesion (x5)   { "login": "catalina@codigocreativo.cl", "password": "malaclave_N" }

Respuesta al superar el umbral — HTTP 423:

{ "codigo": 423,
  "mensaje": "Su cuenta está bloqueada por intentos fallidos.
              Vuelva a intentar en 15 minuto(s).",
  "esDeNegocio": true }

Veredicto — Cumple  Se bloquea, responde 423 e informa el tiempo restante. El 423 sí entrega su cuerpo en español (a diferencia del 401 y el 403).

# 6. Pruebas por la interfaz web

El mismo login se probó por la interfaz web del sitio Intranet (http://localhost/SIGMA/Intranet), que es donde una persona inicia sesión en el día a día. Se ejecutaron los cuatro criterios desde el navegador (formato de escritorio) y se capturó cada resultado.

Figura — Página de login del sitio Intranet de SIGMA (interfaz web de escritorio).

Resultados observados en el navegador:

| CA | Escenario | Mensaje que mostró la web | Verif. |
| --- | --- | --- | --- |
| CA1 | Credenciales válidas | Autentica y entra a la pantalla de inicio (dashboard) | Sí |
| CA2 | Credenciales inválidas | «Correo o contraseña incorrectos.» | Sí |
| CA3 | Cuenta deshabilitada | «Su cuenta no está habilitada. Contacte al administrador.» | Sí |
| CA4 | Bloqueo por intentos | «Su cuenta está bloqueada… Vuelva a intentar en 15 minuto(s).» | Sí |

Evidencia — capturas del navegador durante las pruebas:

Figura — CA1 — Credenciales válidas: acceso concedido, pantalla de inicio («¡Hola, Catalina!»).

Figura — CA2 — Credenciales inválidas: «Correo o contraseña incorrectos.»

Figura — CA3 — Cuenta deshabilitada: «Su cuenta no está habilitada. Contacte al administrador.»

Figura — CA4 — Bloqueo por intentos: «Su cuenta está bloqueada… Vuelva a intentar en 15 minuto(s).»

# 7. Resultados

Comparación de los cuatro criterios en los dos canales probados:

| CA | Escenario | Interfaz web | API (Postman) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA1 | Credenciales válidas | Cumple | No cumple (Defecto 1) |
| CA2 | Credenciales inválidas | Cumple | No cumple (Defecto 2) |
| CA3 | Cuenta deshabilitada | Cumple | No cumple (Defecto 2) |
| CA4 | Bloqueo por intentos | Cumple | Cumple |

Por la interfaz web los cuatro criterios cumplen y los mensajes llegan correctos, en español. Por la API fallan CA1, CA2 y CA3. Esto acota los dos defectos a la capa API: la lógica de negocio (SEL_LOGIN) es correcta —la web la usa y funciona—; lo que resta corregir es cómo la API serializa la respuesta (Defecto 1) y cómo su handler reemplaza los mensajes de error (Defecto 2).

# 8. Defectos encontrados

## Defecto 1 · El login exitoso serializa los backing fields

Severidad: alta.

La respuesta 200 entrega las claves como «<token>k__BackingField» en vez de «token». Un cliente no puede leer el token por su nombre: el login queda inutilizable de extremo a extremo pese al 200.

Causa: la clase SesionDto está marcada con [Serializable]; los DTOs sin ese atributo se serializan correctamente.

## Defecto 2 · Los 401 y 403 pierden el mensaje del controlador

Severidad: media.

El controlador construye mensajes propios («Correo o contraseña incorrectos», «Su cuenta no está habilitada…»), pero el cliente recibe un texto genérico del framework en inglés. Los códigos HTTP son correctos; el texto no llega.

Causa localizada: la clase WebApiCustomMessageHandler intercepta las respuestas por código de estado y reemplaza el cuerpo. Afecta al 401 y al 403 (el 423 conserva su cuerpo).

# 9. Soluciones e indicaciones para corregir

## Corrección del Defecto 1 (backing fields)

Quitar el atributo [Serializable] de la clase SesionDto en MVC/Model/Dto.cs. Ese atributo hace que el serializador emita los campos de respaldo en vez de las propiedades.

Antes:

[Serializable]
public class SesionDto { public string token { get; set; } ... }

Después:

public class SesionDto { public string token { get; set; } ... }

Luego recompilar y volver a ejecutar CA1: la respuesta debe salir con «token», «usuario», «cliente», etc., y el token debe poder leerse por su nombre.

## Corrección del Defecto 2 (mensajes de 401/403)

El WebApiCustomMessageHandler reemplaza el cuerpo de las respuestas de error por textos genéricos, pisando los mensajes que ya construye la API. Opciones, de menor a mayor alcance:

Que el handler NO toque las respuestas que ya traen un cuerpo propio (por ejemplo, cuando el contenido es del tipo ErrorApi que arma ApiBase). Es el arreglo más acotado y de menor riesgo.

Excluir explícitamente los códigos que la API maneja con mensaje propio (401, 403, 404, 409, 423…), dejando que el handler actúe solo sobre respuestas sin cuerpo.

Si el objetivo original del handler ya no se usa, evaluar retirarlo y dejar que ApiBase y ErrorSql definan el cuerpo de cada error de forma uniforme.

Además, revisar que IIS no reemplace por su cuenta el cuerpo de los 401/403 (existingResponse="PassThrough" en <httpErrors>). Tras el cambio, re-ejecutar CA2 y CA3: deben mostrar el mensaje en español que genera SEL_LOGIN.

## Otras indicaciones

Verificar en base de datos el registro de último acceso (sub-criterio de CA1) y el registro en el log de excepciones (sub-criterio de CA2).

Al terminar, eliminar la cuenta de prueba test.ca3@sigma.cl (el script de creación incluye el bloque de limpieza).

Repetir la suite de Postman después de cada corrección para confirmar que los criterios pasan a verde.

# 10. Conclusiones

HU-001 se probó por sus dos canales. Por la interfaz web los cuatro criterios cumplen: el login autentica, rechaza credenciales inválidas y cuentas deshabilitadas con el mensaje correcto, y bloquea por intentos informando el tiempo restante. Por la API se detectaron dos defectos: la serialización del login expone los backing fields (Defecto 1) y el manejador de mensajes reemplaza los cuerpos de error 401 y 403 (Defecto 2).

Como la web usa la misma lógica de negocio (SEL_LOGIN) y funciona, se concluye que la lógica es correcta y que los defectos están acotados a la capa API. La historia no debería cerrarse hasta corregir ambos defectos en la API y volver a ejecutar la suite de Postman.

Documento generado el 03-09-2026 · Proyecto SIGMA · Sprint 1 · Evidencia complementaria: MD/SIGMA_PRUEBAS_S1.md y la colección Postman del repositorio.