INFORME INDIVIDUAL
PROYECTO APT

| Estudiante | Bryan Chávez |
| --- | --- |
| Equipo | Código Creativo |
| Rol | Developer / DevOps Lead |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Asignatura | Proyecto APT |
| Sede | Duoc UC Plaza Norte |

Informe individual · Definición y planificación del Proyecto APT

ÍNDICE

| Abstract | 3 |
| --- | --- |
| 1. Descripción del Proyecto APT | 3 |
| 2. Objetivos del Proyecto APT | 5 |
| 3. Relación con las competencias del perfil de egreso | 6 |
| 4. Relación con mis intereses profesionales | 7 |
| 5. Factibilidad dentro de la asignatura | 7 |
| 6. Propuesta metodológica de trabajo | 8 |
| 7. Plan de trabajo del Proyecto APT | 9 |
| 8. Propuesta de evidencias | 11 |
| 9. Conclusiones individuales | 12 |
| 10. Reflexión individual | 12 |
| 11. Fuentes documentales | 13 |

Nota: la numeración corresponde a la versión consolidada del informe.

# Abstract

SIGMA (Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial) es un Proyecto APT orientado a digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de mantenimiento de Hamburgo S.A. La propuesta surge frente a una operación que todavía depende de órdenes de trabajo, tareas, checklists y bitácoras en soportes físicos, lo que dificulta la trazabilidad, retrasa la comunicación y limita la disponibilidad de información para la toma de decisiones. La solución contempla un sistema web administrativo, una aplicación móvil para operarios, una API REST, una base de datos SQL Server y un componente predictivo denominado SIGMA AI. El proyecto se gestionará mediante Scrum, con Sprints de dos semanas, priorización del Product Backlog, validaciones progresivas y entrega de incrementos funcionales. En mi rol de Developer / DevOps Lead participaré en el análisis técnico, la arquitectura, el desarrollo web y móvil, las integraciones, la automatización de ambientes, las pruebas y el despliegue controlado. Este informe individual describe la relación de SIGMA con las competencias del perfil de egreso y con mis intereses profesionales, fundamenta su factibilidad dentro de la asignatura y presenta objetivos, metodología, plan de trabajo y evidencias verificables. La propuesta es académicamente viable porque combina un alcance priorizado, herramientas accesibles, un equipo con responsabilidades definidas y un cliente real que permitirá validar los resultados.

Palabras clave: mantenimiento industrial, transformación digital, aplicación web, aplicación móvil, Scrum, DevOps, SQL Server e inteligencia artificial.

# 1. Descripción del Proyecto APT

## 1.1 Contexto y problemática

Hamburgo S.A. desarrolla procesos industriales de panificación y requiere mantener disponibles sus equipos y líneas de producción. Sin embargo, una parte importante de las actividades de mantención se registra de manera manual mediante documentos físicos, instrucciones verbales y planillas separadas. Esta forma de trabajo provoca pérdida o dificultad de consulta de antecedentes, demoras en la comunicación entre jefatura y operarios, baja visibilidad del avance de las intervenciones y escasa integración entre equipos, repuestos, tareas y órdenes de trabajo.

El problema no consiste únicamente en reemplazar el papel. También es necesario estructurar la información para que cada registro posea responsable, fecha, equipo asociado, estado, evidencia y trazabilidad. De esta manera será posible consultar el historial de mantenimiento, supervisar actividades en tiempo real y generar indicadores que apoyen decisiones operacionales.

## 1.2 Solución propuesta y alcance

SIGMA propone una plataforma integrada, escalable, multicliente y multipaís. Hamburgo S.A. será el primer caso de implementación y validación, pero la arquitectura evitará dependencias exclusivas de una sola empresa o planta. Los principales componentes serán los siguientes:

| Componente | Alcance |
| --- | --- |
| Sistema web | Administración de clientes, plantas, usuarios, técnicos, equipos, tareas, OT, checklists, bitácoras, inventario, planificación, indicadores y reportes. |
| Aplicación móvil | Ejecución en terreno de tareas, OT y checklists; registro de bitácoras, evidencias e incidencias; lectura QR y recepción de notificaciones. |
| API y datos | Servicios REST, reglas de negocio, autenticación, autorización, integración y persistencia centralizada en SQL Server. |
| SIGMA AI | Preparación de datos, detección de patrones, predicciones y alertas asociadas al comportamiento e historial de los equipos. |
| Dispositivo | Reconocimiento de voz nativo para convertir dictado en texto directamente desde el dispositivo. |

## 1.3 Relevancia del proyecto

El proyecto es relevante porque responde a una necesidad operacional real y verificable. Para los operarios, facilita el acceso a instrucciones y el registro oportuno de actividades. Para la jefatura, entrega información centralizada, trazable y medible. Desde la perspectiva académica, permite integrar ingeniería de requisitos, arquitectura de software, bases de datos, desarrollo web y móvil, seguridad, pruebas, gestión ágil, DevOps e inteligencia artificial en un solo producto.

Figura 1. Arquitectura conceptual de SIGMA.

# 2. Objetivos del Proyecto APT

## 2.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar SIGMA, una solución web y móvil escalable, multicliente y multipaís, orientada a digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de mantenimiento industrial, utilizando a Hamburgo S.A. como primer caso de implementación y validación.

## 2.2 Objetivos específicos

- Analizar los procesos actuales AS-IS y diseñar los procesos mejorados TO-BE, levantando requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseñar una arquitectura escalable que integre sistema web, aplicación móvil, API REST, servicios de negocio y base de datos SQL Server.

- Construir una experiencia de usuario clara, accesible y adecuada para jefaturas, responsables de mantenimiento y operarios en planta.

- Implementar los módulos priorizados de equipos, tareas, órdenes de trabajo, checklists, bitácoras, repuestos, inventario, notificaciones e indicadores.

- Incorporar reconocimiento de voz nativo del dispositivo y un prototipo predictivo SIGMA AI basado en datos de mantenimiento.

- Automatizar y documentar ambientes, integraciones, pruebas y despliegues para favorecer la calidad, repetibilidad y mantenibilidad del producto.

- Validar el funcionamiento, la integración y la usabilidad de la solución con representantes de Hamburgo S.A.

# 3. Relación con las competencias del perfil de egreso

SIGMA me permite movilizar de manera integrada las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. La siguiente matriz relaciona cada competencia con su aplicación en el proyecto y con la contribución individual que asumiré como Developer / DevOps Lead.

| Comp. | Aplicación en SIGMA | Contribución individual |
| --- | --- | --- |
| C1 | Diseño de soluciones de software innovadoras y de calidad. | Arquitectura, integración web-móvil, decisiones técnicas, pruebas y documentación. |
| C2 | Soluciones para requerimientos de información mediante bases de datos. | Modelo relacional SQL Server, integridad, procedimientos, consultas, KPIs y datos para SIGMA AI. |
| C3 | Ingeniería de requisitos con metodologías y estándares de la industria. | Levantamiento AS-IS/TO-BE, historias de usuario, criterios de aceptación y trazabilidad. |
| C4 | Evaluación y gestión de proyectos durante su ciclo de vida. | Planificación por Sprints, estimación, seguimiento, riesgos, entregas y cierre técnico. |
| C5 | Calidad, seguridad, innovación y sostenibilidad en el ciclo de vida. | Autenticación, autorización, pruebas, control de versiones, automatización y despliegue controlado. |
| C6 | Desarrollo de proyectos para plataformas y dispositivos móviles. | Aplicación Flutter, consumo de API, evidencias, QR y reconocimiento de voz nativo del dispositivo. |

## 3.1 Síntesis de pertinencia

La relación con el perfil de egreso se evidencia en el carácter full stack, multiplataforma e integrador del proyecto. No se limita a programar funcionalidades: exige comprender un problema de negocio, diseñar datos y servicios, aplicar seguridad, validar con usuarios, documentar decisiones y gestionar la evolución del producto. Cada competencia podrá demostrarse mediante evidencias concretas y vinculadas con actividades del plan de trabajo.

# 4. Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales se orientan al desarrollo de soluciones empresariales web y móviles, la arquitectura de software, la automatización, la inteligencia artificial y el liderazgo técnico. SIGMA se relaciona directamente con estos ámbitos porque combina desarrollo full stack, transformación digital y resolución de una necesidad operacional real.

| Interés profesional | Relación con SIGMA |
| --- | --- |
| Desarrollo full stack | Integra ASP.NET WebForms, ASP.NET Web API, Flutter y SQL Server dentro de una misma solución. |
| Arquitectura de software | Exige separar responsabilidades, centralizar reglas de negocio y diseñar componentes escalables y mantenibles. |
| DevOps y calidad | Permite trabajar con control de versiones, ambientes, automatización, pruebas y despliegues repetibles. |
| Inteligencia artificial | SIGMA AI incorpora preparación de datos, evaluación de modelos, inferencia y alertas predictivas. |
| Transformación digital | Convierte procesos manuales y fragmentados en flujos trazables, medibles y disponibles para distintos perfiles. |
| Liderazgo técnico | Requiere orientar decisiones de arquitectura, integración y calidad, coordinándolas con las necesidades del equipo y del cliente. |

Desarrollar SIGMA fortalecerá mi perfil como profesional capaz de participar en todo el ciclo de vida del software. El proyecto me permitirá profundizar en tecnologías que utilizo, ampliar mi experiencia en arquitectura y DevOps, y mejorar mi capacidad para traducir necesidades operacionales en decisiones técnicas comprensibles y verificables.

# 5. Factibilidad dentro de la asignatura

Considero que SIGMA es factible de realizar dentro de la asignatura siempre que el trabajo se organice de manera incremental y el alcance se mantenga priorizado. La factibilidad no depende de construir todas las posibilidades comerciales del producto, sino de entregar una versión funcional, integrada y validada que demuestre el logro de las competencias y deje documentadas las evoluciones futuras.

| Factor | Argumento de factibilidad |
| --- | --- |
| Tiempo académico | Los Sprints de dos semanas permiten dividir el semestre en incrementos pequeños, revisables y demostrables. |
| Equipo | Código Creativo cuenta con Product Owner, Scrum Master y Developer / DevOps Lead, con responsabilidades diferenciadas. |
| Cliente real | Hamburgo S.A. aporta antecedentes del proceso y un entorno concreto para validar requerimientos y resultados. |
| Tecnologías | Visual Studio, Visual Studio Code, Flutter, SQL Server Express, Git/GitHub, Figma y Postman son accesibles para el desarrollo académico. |
| Arquitectura | La API centraliza reglas y datos, reduciendo duplicación entre el sistema web y la aplicación móvil. |
| Alcance de IA | SIGMA AI se acota a un prototipo demostrable; si faltan datos históricos se utilizarán datos disponibles, simulados o generados en pruebas. |
| Control de cambios | El Product Backlog permite incorporar ajustes sin comprometer el objetivo mínimo del proyecto. |

Condición de factibilidad El alcance mínimo debe priorizar trazabilidad, integración, seguridad, funcionamiento de los módulos esenciales y validación con usuarios antes de incorporar mejoras secundarias.

# 6. Propuesta metodológica de trabajo

El proyecto se gestionará con Scrum mediante Sprints de dos semanas. Cada Sprint tendrá un objetivo, historias de usuario priorizadas, tareas técnicas, criterios de aceptación y un incremento potencialmente demostrable. La metodología permitirá recibir retroalimentación temprana, corregir desviaciones y mantener trazabilidad entre necesidad, desarrollo, prueba y evidencia.

| Responsabilidad | Integrante | Función principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Catalina Pescio | Priorizar el Product Backlog, representar necesidades y validar incrementos. |
| Scrum Master | Emilio Fuentes | Facilitar eventos, apoyar la coordinación y gestionar impedimentos. |
| Developer / DevOps Lead | Bryan Chávez | Liderar arquitectura e integración técnica, desarrollar componentes y asegurar ambientes, automatización, pruebas y despliegues. |

## 6.1 Ciclo de trabajo propuesto

- Levantar procesos, actores, reglas de negocio, restricciones y necesidades de Hamburgo S.A.

- Transformar los requerimientos en épicas, historias de usuario y criterios de aceptación priorizados.

- Diseñar arquitectura, modelo de datos, contratos de API, prototipos UI/UX y estrategia de seguridad.

- Desarrollar incrementos web y móviles integrados, manteniendo la lógica compartida en la API.

- Aplicar control de versiones, revisión de código, configuración de ambientes, automatización y pruebas continuas.

- Realizar Sprint Review con demostraciones funcionales y registrar observaciones, defectos y decisiones.

- Desplegar el piloto, validar con usuarios, consolidar evidencias y documentar el cierre.

## 6.2 Criterio de terminado

Una funcionalidad se considerará terminada cuando cumpla sus criterios de aceptación, esté integrada con los componentes relacionados, posea manejo de errores y controles de seguridad, haya sido probada, se encuentre documentada y genere evidencia verificable del resultado.

# 7. Plan de trabajo del Proyecto APT

El siguiente plan distribuye el trabajo en un semestre referencial de dieciséis semanas. Las fechas específicas podrán ajustarse al calendario oficial sin modificar la secuencia de dependencias ni los objetivos de cada etapa.

| Periodo | Fase | Actividades principales | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanas 1-2 | Definición | Levantamiento, AS-IS/TO-BE, alcance, riesgos y Product Backlog inicial. | Matriz de requisitos, procesos y backlog priorizado. |
| Semanas 3-4 | Diseño técnico | Arquitectura, modelo de datos, contratos de API, seguridad y prototipos UI/UX. | Diagramas, modelo SQL, prototipos y decisiones técnicas. |
| Semanas 5-6 | Base del producto | Repositorios, ambientes, autenticación, configuración multicliente y estructura web/móvil. | Incremento base integrado y documentación de ambientes. |
| Semanas 7-8 | Mantenimiento esencial | Equipos, tareas, OT correctivas, preventivas y predictivas, checklists y evidencias. | Flujos funcionales demostrables y pruebas iniciales. |
| Semanas 9-10 | Operación y control | Bitácoras, QR, repuestos, inventario, notificaciones y trazabilidad. | Segundo incremento integrado y registros de prueba. |
| Semanas 11-12 | Inteligencia e indicadores | Dashboard, KPIs, dictado nativo del dispositivo y prototipo SIGMA AI. | Indicadores, dataset, evaluación y alertas demostrables. |
| Semanas 13-14 | Calidad y piloto | Pruebas integrales, seguridad, rendimiento, corrección de incidencias y despliegue controlado. | Informe de pruebas, incidencias y versión piloto. |
| Semanas 15-16 | Validación y cierre | Validación con usuarios, capacitación, documentación final, conclusiones y reflexión. | Acta o registro de validación, manuales e informe final. |

## 7.1 Seguimiento del plan

El avance será revisado en cada Sprint mediante tablero de trabajo, cumplimiento del Sprint Goal, revisión de impedimentos, demostración del incremento y actualización de riesgos. Cuando una actividad no pueda completarse, se analizará su causa y se replanificará según valor, dependencia y capacidad disponible.

# 8. Propuesta de evidencias

Las evidencias permitirán demostrar que las actividades fueron realizadas, que los objetivos avanzan y que las competencias del perfil de egreso se aplican de manera verificable. Cada evidencia deberá indicar autor o responsable, fecha o versión, actividad asociada, competencia relacionada y resultado que respalda.

| Código | Evidencia | Contenido verificable | Logro que respalda |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Matriz de requisitos y trazabilidad | Necesidades, historias de usuario, criterios de aceptación y relación con pruebas. | C3, análisis y alcance. |
| E2 | Product Backlog y registros de Sprint | Priorización, estimaciones, Sprint Goals, avances, impedimentos y retrospectivas. | C4, gestión del proyecto. |
| E3 | Procesos AS-IS y TO-BE | Diagramas y descripción de la situación actual y del proceso propuesto. | C3, transformación digital. |
| E4 | Arquitectura y modelo de datos | Diagramas, diccionario, scripts SQL, relaciones, restricciones y decisiones técnicas. | C1, C2 y C5. |
| E5 | Repositorio y contribuciones técnicas | Commits, ramas, revisiones, documentación y trazabilidad de cambios individuales. | C1, C4 y liderazgo técnico. |
| E6 | API y pruebas de servicios | Swagger/OpenAPI, colecciones Postman, respuestas, validaciones y manejo de errores. | C1, C2 y C5. |
| E7 | Incrementos web y móvil | Capturas, videos o demostraciones de los módulos integrados y sus criterios cumplidos. | C1 y C6. |
| E8 | Evidencia DevOps | Configuración de ambientes, scripts, publicación en IIS, respaldos y manual de despliegue. | C5 y aporte individual. |
| E9 | Plan e informe de pruebas | Casos, resultados, incidencias, correcciones, seguridad, integración y aceptación. | C1 y C5. |
| E10 | Prototipo SIGMA AI | Dataset, preparación, métricas, inferencias, alertas y limitaciones documentadas. | C1, C2 y C5. |
| E11 | Validación y cierre | Registro de revisión con Hamburgo S.A., manuales, capacitación, conclusiones y reflexión individual. | C4 y cumplimiento global. |

Criterio de aceptación de las evidencias Una evidencia será válida cuando sea identificable, legible, fechada o versionada, esté vinculada con una actividad y una competencia, y permita verificar un resultado sin depender únicamente de una declaración del autor.

# 9. Conclusiones individuales

Concluyo que SIGMA constituye un Proyecto APT relevante y coherente con una necesidad real del mantenimiento industrial. Su principal valor consiste en transformar registros manuales y fragmentados en una solución integrada, trazable y disponible para jefaturas y operarios. La combinación de sistema web, aplicación móvil, API REST, base de datos, indicadores y SIGMA AI permite abordar el problema desde una perspectiva completa y orientada a la toma de decisiones.

También concluyo que el proyecto se relaciona directamente con las competencias de mi perfil de egreso, porque exige aplicar ingeniería de requisitos, arquitectura de software, modelamiento de datos, desarrollo web y móvil, seguridad, pruebas, gestión ágil y documentación. Mi responsabilidad como Developer / DevOps Lead agrega un desafío particular: no solo debo construir funcionalidades, sino también asegurar que la arquitectura, los ambientes, las integraciones y los despliegues sean repetibles, mantenibles y verificables.

Finalmente, considero que SIGMA es factible dentro de la asignatura si se mantiene un alcance priorizado y se trabaja mediante incrementos funcionales. La planificación por Sprints, el uso de tecnologías accesibles, la distribución de responsabilidades y la participación de Hamburgo S.A. permiten controlar los principales riesgos. El éxito dependerá de validar temprano, documentar decisiones y privilegiar la calidad de una versión funcional antes que intentar incorporar todas las mejoras posibles.

# 10. Reflexión individual

El desarrollo de SIGMA representa para mí una oportunidad de integrar conocimientos que normalmente se trabajan de forma separada. En este proyecto no basta con programar una pantalla o crear una tabla: debo comprender cómo funciona un proceso de mantenimiento, identificar qué información necesita cada usuario y transformar esas necesidades en una solución técnica coherente. Este ejercicio me obliga a fortalecer mi análisis crítico y a justificar las decisiones de arquitectura, datos, seguridad e integración que adopte.

Mi rol como Developer / DevOps Lead también me invita a asumir una responsabilidad más amplia sobre la calidad del producto. Debo preocuparme de que el equipo pueda trabajar sobre ambientes consistentes, que los cambios sean trazables, que las integraciones puedan probarse y que el despliegue no dependa de pasos improvisados. Entiendo que liderar técnicamente no significa tomar todas las decisiones de forma individual, sino facilitar acuerdos, comunicar riesgos y ayudar a que el trabajo colectivo mantenga una dirección clara.

Uno de los aprendizajes más importantes será equilibrar ambición y viabilidad. SIGMA contempla dos plataformas, múltiples módulos, inteligencia artificial y una arquitectura preparada para crecer. Esa visión es motivadora, pero también puede convertirse en un riesgo si no se prioriza correctamente. Por ello, debo aprender a diferenciar entre lo esencial para demostrar valor y aquello que puede desarrollarse en una evolución posterior. Esta capacidad será importante en mi vida profesional, donde los proyectos siempre estarán condicionados por tiempo, recursos, calidad y necesidades cambiantes.

Finalmente, considero que este Proyecto APT fortalecerá mi identidad profesional porque me permitirá demostrar competencias técnicas, liderazgo, colaboración y compromiso con problemas reales. Espero finalizar SIGMA no solo con un producto funcional, sino también con una comprensión más madura del ciclo de vida del software y de la responsabilidad que implica construir tecnología para personas que dependen de ella en su trabajo diario.

# 11. Fuentes documentales

Código Creativo. (2026). 1.5_Guía Estudiante Fase 1: Definición Proyecto APT (Español) [Documento académico de trabajo]. Carrera de Ingeniería en Informática, Duoc UC, sede Plaza Norte.

Código Creativo. (2026). Informe Técnico Proyecto APT - SIGMA [Documento interno de definición y fundamentación del proyecto].

Alcance de las fuentes El contenido fue organizado a partir de la guía académica y de los antecedentes técnicos consolidados del Proyecto SIGMA. Las evidencias propuestas deberán actualizarse con los nombres y versiones reales durante la ejecución.