Diario de Reflexión, Fase 2, Proyecto APT SIGMA

Integrante: Emilio Fuentes, Scrum Master

Asignatura: Capstone (PTY4614), Sección 005V, Equipo Código Creativo, 12-10-2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Cumplimos lo planificado y adelantamos los Sprints 3, 4 y 5; a la semana 10 hay 96 de 138 historias terminadas y validadas. Como Scrum Master, el mayor facilitador fueron las ceremonias cuando efectivamente cambiaron decisiones (la primera Sprint Review reordenó la entrega de todo el proyecto) y el modelo de datos construido en el Sprint 0. La principal dificultad ha sido sostener el registro de horas reales del equipo y destrabar a tiempo los servicios externos que la app necesitará.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades convirtiéndolas en acuerdos concretos y verificables: por ejemplo, el acuerdo A15 (una historia no pasa a revisión sin sus pruebas ejecutadas), que funcionó, a diferencia de las intenciones generales. También aprendí a integrar mi rama con la del resto sin sobrescribir su trabajo. Para lo que viene, quiero anticiparme a los impedimentos externos (SMTP, archivos y notificaciones push) que bloquean la app en el Sprint 6.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien mi aporte: además de facilitar al equipo, desarrollé la seguridad de sesión, plantas, grupos y especialidades, el módulo de activos, procedimientos y el centro de pauta, y en el Sprint 5 cerré la accesibilidad y la rectificación de bitácora de principio a fin. Destaco que los acuerdos de retrospectiva mejoraron cómo probamos y cómo repartimos el trabajo. Debo mejorar la disciplina del equipo con el registro de horas reales, porque sin ellas no sabemos si nuestras estimaciones mejoran.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de cómo asegurar los servicios externos que la aplicación móvil necesita en el Sprint 6, porque dependen de terceros. También me preocupa la carga del Sprint 6, que concentra muchos puntos en dos semanas. A la docente le preguntaría cómo priorizar ese Sprint para no comprometer la calidad ni el cierre del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí; ya aplicamos el reparto por historia completa y yo asumí las historias HU-131 y HU-162 de punta a punta. La nueva actividad que debe asignarse con claridad es la creación de una base de pruebas separada, necesaria para verificar los requisitos de volumen, además del trabajo de la app en el Sprint 6.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva: la comunicación y las Reviews con el cliente nos mantuvieron alineados con lo que la planta necesita. Lo que debemos mejorar es equilibrar la carga (los commits muestran una distribución despareja) y cumplir el registro de horas, para medir y mejorar nuestras estimaciones.