Diario de Reflexión, Fase 2, Proyecto APT SIGMA

Integrante: Catalina Pescio, Product Owner

Asignatura: Capstone (PTY4614), Sección 005V, Equipo Código Creativo, 12-10-2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. El equipo cumplió e incluso adelantó los Sprints 3, 4 y 5; a la semana 10 hay 96 de 138 historias terminadas, probadas y validadas. Como Product Owner, el mayor facilitador fue contar con el cliente disponible en cada Sprint Review y poder reordenar el backlog según su prioridad. La principal dificultad es que en cada Review aparecen requisitos nuevos y que varias historias dependen de la app, que se entrega en el Sprint 6.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades reordenando el Product Backlog sin quitar alcance, como cuando el cliente pidió recibir el sistema web completo antes que la app. También cambié la forma de validar: ahora valido cada historia apenas se termina, en lugar de acumular las validaciones al cierre del Sprint. Para lo que viene, quiero anticipar la validación de usabilidad con los operarios.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien mi trabajo como Product Owner y en pruebas y documentación: escribí los criterios de aceptación, construí los umbrales y dependencias del checklist y las tareas, y en el Sprint 5 cerré la galería de evidencias y las imágenes de referencia de principio a fin. Destaco haber entendido que una historia no está terminada hasta que alguien puede demostrarlo. Debo mejorar tomando más historias de desarrollo completas, incluido su código.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de cómo será la validación real con los operarios de la planta, que recién ocurre con la app en el Sprint 6 y en el Sprint de Cierre. A la docente le preguntaría su recomendación sobre el cambio de nombre del producto, ya que advirtió que existen otros sistemas llamados SIGMA.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí; aplicamos el reparto por historia completa y yo asumí las historias HU-142 y HU-143 de punta a punta. Las nuevas actividades que deben asignarse son formalizar el plan de pruebas y crear una base de pruebas separada, además del desarrollo de la app en el Sprint 6.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de manera positiva: los roles están claros y el cliente participa en cada Review, lo que mantiene el proyecto alineado con lo que la planta necesita. Lo que podemos mejorar es la equidad en la carga de trabajo y el registro de horas reales del equipo.