## Slide 1
Definición del Proyecto APT
INTEGRANTES
Bryan Chávez
Catalina Pescio
Emilio Fuentes
CARRERA
Ingeniería en Informática
SEDE
Duoc UC Plaza Norte

## Slide 2
PRESENTACIÓN FASE 1
Agenda
Puntos que cubre esta presentación, según la Guía del Estudiante
01
Equipo de trabajo
Antecedentes personales de los integrantes
02
Descripción del proyecto
Nombre, áreas de desempeño y competencias
03
Fundamentación
Relevancia, pertinencia y stack tecnológico
04
Objetivos y modelo de negocio
Objetivo general, específicos y canvas
05
Metodología y evidencias
Cómo se aborda el proyecto y qué se evalúa
06
Plan de trabajo y Carta Gantt
Actividades, responsables y calendario
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
2

## Slide 3
01
PARTE I · PUNTO 1
Equipo de trabajo
Equipo Código Creativo · Ingeniería en Informática · Duoc UC Plaza Norte
Bryan Alexis Chávez Valdebenito
Developer
Análisis, diseño, modelamiento de datos, desarrollo web y móvil, integraciones, pruebas y documentación técnica.
Catalina Alexandra Pescio Barrios
Product Owner
Representa las necesidades del producto, administra y prioriza el Product Backlog y valida los incrementos.
Emilio Andrés Fuentes
Schreen
Scrum Master
Facilita la aplicación de Scrum, coordina los eventos de la metodología y gestiona los impedimentos del equipo.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
3

## Slide 4
02
PARTE I · PUNTO 2
Descripción del Proyecto APT
Nombre del proyecto, áreas de desempeño y competencias del perfil de egreso
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGMA
Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial
ÁREAS DE DESEMPEÑO
Desarrollo de Aplicación Web
Desarrollo de Aplicación Móvil
Modelamiento de Base de Datos SQL
Programación de Base de Datos PL/SQL
Gestión de Proyectos Tecnológicos
Automatización y Transformación Digital de Procesos Industriales
COMPETENCIAS QUE SE PONDRÁN EN PRÁCTICA
C1
Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste y las mejores prácticas de la industria.
C2
Diseñar y generar soluciones que resuelvan los requerimientos de información de las organizaciones, con bases de datos relacionales y no relacionales.
C3
Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos mediante metodologías y estándares de la industria, para soluciones TI complejas.
C4
Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización durante todo el ciclo de vida, en contextos tradicionales y ágiles.
C5
Diseñar soluciones de software según estándares y marcos de trabajo que promuevan la innovación, con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad.
C6
Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, con marcos de trabajo y buenas prácticas de la industria.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
4

## Slide 5
03
PARTE I · PUNTO 3 · FUNDAMENTACIÓN
Relevancia del Proyecto APT
Qué problema resuelve el proyecto y por qué es relevante
CONTEXTO
Necesidad real identificada por la Jefatura de Mantención de Hamburgo S.A. , empresa de elaboración industrial de productos de panificación ubicada en Renca. Hoy el área gestiona sus procesos de forma manual: tareas en papel, órdenes de trabajo físicas, checklists impresos, bitácoras manuscritas e inventario sin plataforma digital integrada.
APORTE DE VALOR
Impacto directo en operarios y jefaturas, e indirecto en toda la cadena productiva: mayor disponibilidad de equipos, menos tiempos de detención y continuidad operacional. El enfoque multicliente y multipaís convierte una solución particular en un producto escalable y comercializable para Código Creativo.
PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
Pérdida o extravío de registros físicos
Dificulta la trazabilidad de las intervenciones y el historial de cada equipo.
Demoras en la comunicación
La asignación de tareas y el reporte de fallas dependen de instrucciones verbales o papel.
Falta de información en tiempo real
Sin métricas de OT, disponibilidad de equipos ni cumplimiento de checklists.
Control deficiente del inventario
Difícil relacionar repuestos con equipos, intervenciones y líneas de producción.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
5

## Slide 6
04
PARTE I · PUNTO 3 · FUNDAMENTACIÓN
Descripción y pertinencia
Qué se espera lograr y cómo se relaciona con el perfil de egreso
Sistema web administrativo
Para jefaturas, planificadores y supervisores: creación y asignación de órdenes de trabajo y tareas, administración de equipos, configuración de checklists, bitácoras e indicadores de gestión.
Aplicación móvil para operarios
Para el personal en planta: consultar tareas y OT asignadas, completar checklists digitales, registrar bitácoras, adjuntar evidencias y reportar desde terreno, incluso sin conexión.
CÓMO SE ABORDARÁ
Levantamiento de los procesos actuales (AS-IS), diseño de los procesos optimizados (TO-BE) y desarrollo ágil e iterativo. Hamburgo S.A. será el primer caso de implementación y validación en un entorno industrial real.
PERTINENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO
Desarrollo de software full stack
Dos plataformas conectadas por una API REST, con arquitectura por capas y buenas prácticas de ingeniería.
Desarrollo de aplicaciones móviles
Desarrollo multiplataforma, interfaces para uso en planta y sincronización de datos.
Análisis y modelado de requerimientos
Levantamiento formal, modelado de procesos (UML, BPMN) y gestión del alcance.
Bases de datos
Base relacional como fuente única para ambas plataformas, con normalización y optimización.
Gestión de proyectos y comunicación técnica
Planificación, gestión de riesgos y comunicación continua con un cliente real.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
6

## Slide 7
05
PARTE I · PUNTO 3 · FUNDAMENTACIÓN
Stack tecnológico y factibilidad
Tecnologías a utilizar y condiciones que hacen viable el desarrollo
BACKEND Y API
C# · ASP.NET Web API · .NET Framework 4.8 · WebForms · Postman / Swagger
APLICACIÓN MÓVIL
Flutter · Dart · Android SDK · Visual Studio Code · Trabajo sin conexión
BASE DE DATOS
SQL Server 2022 · T-SQL · SQL Server Management Studio
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Azure Machine Learning (modelo predictivo) · Azure AI Vision (análisis de imágenes) · Python · ONNX
VOZ E INCLUSIÓN
Dictado y lectura en voz alta con el motor del propio teléfono: funciona sin conexión y sin costo por uso
HERRAMIENTAS Y DESPLIEGUE
Visual Studio · Git / GitHub · Figma · Trello · Bizagi / Draw.io · Windows Server 2022 · IIS
FACTIBILIDAD DE DESARROLLO
Duración del semestre
Alcance priorizado: primero API REST y modelo de datos, luego el sistema web y, en paralelo, la app móvil.
Horas de la asignatura
Trabajo organizado en sprints de dos semanas con entregables definidos para ambas plataformas.
Materiales requeridos
Sin inversión significativa: herramientas gratuitas o de acceso académico, computador personal e internet.
Factores que facilitan
Cliente real con necesidad concreta, jefe de área comprometido y operarios disponibles para validar la app.
Riesgos y mitigación
API centralizada para no duplicar lógica · canales asíncronos con el cliente · alcance acordado e iteraciones cortas · framework multiplataforma · interfaces simples y capacitación final.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
7

## Slide 8
06
PARTE II · PUNTO 4
Objetivos
Objetivo general y objetivos específicos 1 a 6
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar SIGMA, una solución tecnológica web y móvil, escalable, multicliente y multipaís, perteneciente a la suite de productos de Código Creativo, orientada a digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de mantenimiento industrial, concebida como un producto comercializable y con potencial de posicionamiento en el mercado, utilizando a Hamburgo S.A. como primer caso de implementación y validación en un entorno productivo real.
1
Analizar y modelar los procesos de mantenimiento de Hamburgo S.A. mediante el levantamiento de requerimientos y la definición de los procesos AS-IS y TO-BE.
2
Diseñar e implementar una arquitectura escalable, multicliente y multipaís que integre el sistema web, la app móvil, los servicios de negocio y una API REST centralizada.
3
Diseñar y desarrollar una interfaz y experiencia de usuario clara, intuitiva y accesible, adaptada a los distintos perfiles que utilizarán SIGMA.
4
Diseñar e implementar una base de datos relacional y escalable que garantice la integridad, consistencia y disponibilidad de la información.
5
Desarrollar el sistema web administrativo para gestionar equipos, usuarios, tareas, órdenes de trabajo, checklists, bitácoras, repuestos, inventarios e indicadores.
6
Desarrollar la aplicación móvil para operarios: tareas y OT, checklists, bitácoras, evidencias y reporte de incidencias desde terreno, incluso sin conexión.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
8

## Slide 9
06
PARTE II · PUNTO 4
Objetivos específicos 7 a 10
Voz, inteligencia artificial, indicadores y validación
7
VOZ E INCLUSIÓN
Incorporar el registro por voz utilizando el motor de reconocimiento y lectura del propio teléfono, permitiendo que los operarios dicten observaciones, mediciones y hallazgos sin conexión y sin costo por uso, con revisión del texto antes de guardar.
8
Implementar el módulo predictivo de SIGMA con Azure Machine Learning para identificar patrones y anticipar posibles fallas, y Azure AI Vision para el análisis automatizado de las imágenes registradas en terreno. La recomendación siempre queda sujeta a decisión humana.
9
INDICADORES DE GESTIÓN
Implementar un dashboard con indicadores clave (KPIs) que permita visualizar y analizar el estado de órdenes de trabajo, tareas, checklists, intervenciones y disponibilidad de equipos para apoyar la toma de decisiones.
10
VALIDACIÓN
Validar el funcionamiento, integración y usabilidad de SIGMA mediante pruebas funcionales y sesiones de validación con la jefatura y los operarios de Hamburgo S.A., verificando el cumplimiento de los requerimientos definidos.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
9

## Slide 10
06
PARTE II · PUNTO 4
Modelo de negocio Canvas
Propuesta preliminar del equipo Código Creativo · pendiente de validación
SOCIOS CLAVE
Hamburgo S.A. como primer cliente y entorno de validación · Microsoft Azure · Duoc UC como entorno académico
ACTIVIDADES CLAVE
Levantamiento AS-IS y TO-BE · Desarrollo web, móvil y API REST · Modelamiento de datos · Modelo predictivo y análisis visual · Pruebas y validación
PROPUESTA DE VALOR
Digitalizar, centralizar y optimizar la gestión del mantenimiento industrial en una sola plataforma web y móvil.
Trazabilidad completa · Comunicación directa jefatura-operarios · KPIs en tiempo real · Predicción de fallas con SIGMA AI · Producto multicliente y multipaís
RELACIÓN CON CLIENTES
Validación continua por Sprint con jefatura y operarios · Capacitación inicial · Soporte y evolución según retroalimentación
SEGMENTOS DE CLIENTES
Empresas industriales con área de mantenimiento · Jefaturas, planificadores y supervisores · Operarios en terreno · Administradores por cliente y planta
RECURSOS CLAVE
Equipo Código Creativo · API REST y base de datos centralizada · Servicios Azure · Design System SIGMA
ESTRUCTURA DE COSTOS
Horas de desarrollo del equipo · Herramientas gratuitas o de acceso académico · Consumo de servicios Azure · Infraestructura del piloto
CANALES Y FUENTES DE INGRESO
Implementación directa a partir del piloto en Hamburgo S.A. · Modelo de suscripción multicliente y multipaís, por definir con el equipo
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
10

## Slide 11
07
PARTE II · PUNTO 5
Metodología
Scrum · sprints de dos semanas · incrementos funcionales validados con el cliente
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo de forma incremental e iterativa en Sprints de dos semanas. Cada iteración entrega un incremento funcional de SIGMA, permitiendo evaluar resultados, recopilar retroalimentación y ajustar las siguientes iteraciones. El proyecto inicia con el levantamiento de requerimientos junto a Hamburgo S.A., documentando los procesos AS-IS y diseñando los TO-BE.
EVENTOS Y ARTEFACTOS
Product Backlog
20 épicas y 132 historias priorizadas
Sprint Planning
Objetivo y alcance de cada Sprint
Sprint Backlog
Historias y tareas técnicas del Sprint
Daily Scrum
Seguimiento breve e impedimentos
Sprint Review
Revisión del incremento y feedback
Retrospective
Mejora continua del equipo
ROLES SCRUM DEL PROYECTO
Product Owner · Catalina Pescio
Administra y prioriza el Product Backlog, define el valor de negocio y acepta los incrementos.
Scrum Master · Emilio Fuentes
Facilita los eventos de Scrum, resguarda la Definición de Listo y gestiona los impedimentos.
Developer · Bryan Chávez
Estima, descompone en tareas técnicas y construye el incremento: datos, web, móvil, API y pruebas.
PARTICIPACIÓN DE HAMBURGO S.A.
Actúa como primer cliente y entorno de validación: aporta información de sus procesos actuales y retroalimenta las funcionalidades desarrolladas, permitiendo validar el producto en un contexto industrial real.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
11

## Slide 12
08
PARTE II · PUNTO 6
Evidencias de proyecto
Todo el proyecto · marco Scrum / híbrido · responsable: equipo completo (Product Owner en la visión de producto)
EVIDENCIA
INSTANCIA
DESCRIPCIÓN
SEMANA
Product Vision Statement
Product Backlog / Visión
Declaración de visión del producto: para quién, qué problema resuelve, propuesta de valor y diferenciador.
S5
Product Backlog priorizado (inicial)
Planificación de Sprint / Backlog
Historias de usuario y épicas priorizadas (MoSCoW o valor de negocio) que cubren el alcance del MVP.
S5
Sprint Backlogs (uno por sprint, 5-6 sprints)
Sprint Planning
Historias comprometidas por sprint de dos semanas, con estimación y Definition of Done.
S5-S15
Definition of Done (DoD)
Artefacto Scrum
Criterios objetivos que debe cumplir un incremento para considerarse terminado: pruebas, code review y documentación.
S5
Evidencia de Daily Scrum / bitácora de avance
Ejecución · Daily Scrum
Registro breve y periódico del avance, impedimentos y próximos pasos del equipo.
S5-S15
Incrementos de producto por sprint
Ejecución · Incremento
Funcionalidades completadas y demostrables al cierre de cada sprint, con commits verificables.
S5-S15
Evidencia de Sprint Review y Retrospectiva
Revisión y Retrospectiva
Acta o minuta de cada Sprint Review (qué se mostró) y Retrospectiva (qué mejorar), con capturas.
S5-S15
Burndown / Burnup chart
Seguimiento del Sprint
Gráfico de avance de trabajo pendiente frente al tiempo, actualizado por sprint.
S5-S15
Retrospectiva final del proyecto
Retrospectiva de cierre
Reflexión final del equipo: qué funcionó, qué no y aprendizajes del proceso ágil completo.
S16-S17
Demo funcional del producto (incremento final)
Sprint Review final
Demostración en vivo o video del sistema funcionando end-to-end.
S17-S18
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
12

## Slide 13
09
PARTE II · PUNTOS 7 Y 8
Carta Gantt · Fases 1 y 2
Entregables de proyecto por semana académica · ■ actividad en ejecución · ◆ hito o entrega
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
FASE 1 · DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT
Inicio y organización del proyecto
Levantamiento de requerimientos
Modelamiento AS-IS y diseño TO-BE
Mapeo mental y de actores
Visión del proyecto e Impact Mapping
Épicas, historias y criterios de aceptación
User Story Mapping y Release Planning
Product Vision Statement y Product Backlog priorizado
FASE 2 · DESARROLLO TÉCNICO DE SIGMA
Arquitectura y ambientes de desarrollo
Base de datos SQL Server y lógica T-SQL
API REST, autenticación y servicios de negocio
Estructura base del sistema web y app Flutter
Activos, estructura organizacional y catálogos
Repuestos, inventario y motor de programación
Planes, checklists dinámicos y tareas
Órdenes de trabajo, fallas y bitácora de turno
Evidencias, análisis visual y notificaciones
Trabajo sin conexión y dictado por voz
SIGMA AI: datos, modelo predictivo y alertas
Dashboard e indicadores de gestión
Integración web + móvil + API + base de datos
Pruebas, integración y corrección de incidencias
Documentación técnica y funcional
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
13

## Slide 14
10
PARTE II · PUNTO 8
Carta Gantt · Fase 3 e hitos
Validación, cierre e implementación del piloto · semanas 16 a 18
S16
S17
S18
Preparación y despliegue del piloto
Validación funcional integral de SIGMA
Pruebas de aceptación y usabilidad
Capacitación inicial a usuarios
Corrección de observaciones y estabilización
Consolidación de documentación y evidencias
Evaluación de objetivos y retrospectiva general
Cierre formal del Proyecto APT
HITOS Y ENTREGAS DE PROYECTO
S2
Squad, mapeo de actores y documento base del análisis del caso
S3
Visión del proyecto y cuatro pilares
S4
Impact Mapping y Release Planning
S5
Product Vision Statement, Product Backlog priorizado y Definition of Done
S15
Cierre del desarrollo: SIGMA AI, dashboard e integraciones
S17
Aceptación del piloto por Hamburgo S.A.
S18
Entrega final y cierre formal del Proyecto APT
NOTA DE ALCANCE
La carta Gantt considera únicamente los entregables de proyecto. Las evidencias individuales y grupales de la asignatura se gestionan en el calendario académico y no se incluyen en esta planificación.
SIGMA · Fase 1 · Definición Proyecto APT · Código Creativo
14

## Slide 15
Gracias
Preguntas y comentarios sobre el Proyecto APT
SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial
Bryan Chávez · Catalina Pescio · Emilio Fuentes — Ingeniería en Informática, Duoc UC Plaza Norte
15